## Slide 1: Questionari e Orientamento informatica
A cura di:
Giulio Ballabio 5A Inf.
Anno Scolastico 2015/16
Presentazione della fase di progettazione del progetto in generale

## Slide 2: Indice «cliccabile»
0
Introduzione
Gruppo di Lavoro
Matrice delle Responsabilità
ER
WBS-GANT
(6)GIT
(7)Constatazioni generali

## Slide 3: Introduzione e presentazione progetto
In vista dell’ OpenDay d’istituto tenutosi in data 11/12/15, il professore di Gestione G. Breviario ha chiesto la realizzazione di:
  Sw gestione questionari
  Sito Web che svolga la funzione di orientamento.
In queste slide dopo aver presentato il mio gruppo di lavoro focalizzerò l’attenzione sulle fasi di progettazione e implementazione del Sw
1
Torna a Indice
Notes: OVVIAMENTE !! Il software è stato progettato e realizzato in modo tale da poterlo riadattare a qualsiasi futura occasione, sarà dunque possibile utilizzarlo per qualsiasi evenienza in cui sia necessaria la compilazione di un questionario.

## Slide 4: Gruppo di lavoro e relativi ruoli
Tavolo Gruppo
2
Resp. Web
Galimberti Alberto
Capo Progetto
Vice-Capo
Ballabio Giulio
Castelli Francesco
Grafico Sw.
Collab. Sw.
Lazzara Vincenzo
Mariani Massimo
Collab. Web
Grafico Web
Molteni Nicholas
Larovere Vittorio
Committente
Prof. Breviario
Torna a Indice

## Slide 5: Matrice delle Responsabilità
Ballabio Giulio CAPO PROGETTO
  Descrizione progetto
  Realizzazione organigramma
  Realizzazione matrice delle resp.
  Realizzazione diagramma ER
  Realizzazione casi d’uso
  Realizzazione WBS-WAR
  Co-Realizzazione diagramma GANT
  Implementazione Sw
    Co-Realizzazione interfaccia grafica
    Classe domanda
3
    Classe gestione domande/risposte
  Revisione Sw
    Interfaccia grafica
    Codice
  Documentazione progetto
  Coordinazione gruppo Sw - Web
Torna a Indice

## Slide 6: Matrice delle Responsabilità
Castelli Francesco VICE-CAPO
  Co-Realizzazione organigramma
  Co-Realizzazione matrice delle resp.
  Co-Realizzazione diagramma ER
  Realizzazione WBS-WAR
  Realizzazione diagramma GANT
  Implementazione Sw
    Classe risposte
    Classe gestioneFile
  Revisione Sw
    Codice
  Documentazione progetto
Torna a Indice

## Slide 7: Matrice delle Responsabilità
Galimberti Alberto RESP. WEB
  Implementazione Web
    Pagina relativa all’università
    Pagina relativa agli sbocchi lavorativi
  Revisione Web
    Pagina relativa all’università
    Pagina relativa agli sbocchi lavorativi
  Documentazione progetto
Molteni Nicholas COLLAB. WEB
  Implementazione Web
    Pagina delle biografie
  Revisione Web
    Pagina delle biografie
  Documentazione progetto
Torna a Indice

## Slide 8: Matrice delle Responsabilità
Larovere Vittorio GRAFICO WEB
  Implementazione grafica Web
  Revisione grafica Web
  Documentazione progetto
Lazzara Vincenzo GRAFICO SW
  Realizzazione interfaccia Sw
  Revisione interfaccia Sw
  Documentazione progetto
Mariani Massimo COLLAB. SW
  Diagramma delle classi
  Implementazione Sw
    File .csv
  Documentazione progetto
Torna a Indice

## Slide 9: Schema ER
4
RISPOSTA
TEST
QUESITO
TENTATIVO
RAGAZZO
ESAMINATORE
Viene svolto
E’ compiuto
Appartiene
E’ assegnata
Prepara
E’ composto
1
N
1
1
1
1
N
N
N
N
N
N
ID
Nome
Cognome
ScuolaDiProvenienza
ID
Giuste
ID Tipologia
ID
Tipologia
ID
Testo
Tipologia
ValorePunti
TotalePunti Data Ora
Torna a Indice

## Slide 10: WBS – Diagramma di Gant
La realizzazione della WBS è avvenuta per gradi, la prima soluzione che ci è venuta in mente è stata quella di realizzarla su Excel.
Dall’immagine a fianco si può notare come tale soluzione fosse TUTT’ALTRO CHE OTTIMALE!!
5
Torna a Indice

## Slide 11: WBS – Diagramma di Gant con Project
Abbiamo dunque deciso di «evolverci» e usare un software dedicato, Microsoft Project, nel nostro caso la versione del 2013
Dall’uso di Project durante questo progetto abbiamo riscontrato i seguenti vantaggi:
  Sistema abbastanza intuitivo
  Gestione quasi automatica delle informazioni
  Consenta una gestione/controllo completo di attività, tempi, risorse, costi dell’intero progetto
  Crea in automatico il diagramma di Gant
Torna a Indice

## Slide 12: WBS – Diagramma di Gant con Project
Attività
Gestione giorni
Giorno inizio-fine
Gestione precedenze
Risorse
«componenti gruppo»
Indice
Torna a Indice

## Slide 13: WBS – Diagramma di Gant con Project
Esempio diagramma di GANT
Torna a Indice

## Slide 14: GIT
6
Nella Sezione «Code»
Abbiamo caricato le
cartelle del progetto in
modo da rendere il lavoro
accessibile da qualsiasi
postazione e soprattutto
per condividerlo con tutti i
membri del gruppo.
Torna a Indice

## Slide 15: GIT
Nella sezione «Wiki»
abbiamo inserito tutta
la parte di progettazione e
documentazione del progetto
Torna a Indice

## Slide 16: Constatazioni generali
7
Torna a Indice
Dal lavorare in gruppo si sono presentati:
VANTAGGI
  Unione delle conoscenze al fine di realizzare il progetto assegnatoci
  Carico di lavoro «smistato» su più collaboratori
SVANTAGGI (difficoltà)
  Problemi di coordinazione ( tante idee che entravano in contrasto una con l’altra )
  Difficoltà nella gestione dei tempi di lavoro
  Spesso dovevo staccare dal mio lavoro per aiutare i miei compagni. Dovendo recuperare poi a casa.
Complessivamente il gruppo ha funzionato senza problemi

## Slide 17: Da Capo Progetto a Sviluppatore
Nella parte che segue illustrerò i miei «lavori» prodotti durante la fase di implementazione del Sw

## Slide 18: Indice «cliccabile»
0
Classe domanda
Classe gestione domande/risposte
Revisione interfaccia grafica

## Slide 19: Implementazione Classe Domanda
1
Torna a Indice

## Slide 20: Implementazione Classe gestione domande/risposte
2
Torna a Indice

## Slide 21: Revisione grafica
3
Torna a Indice

## Slide 22: Revisione grafica
3
Torna a Indice

## Slide 23: Revisione grafica
3
Torna a Indice

## Slide 24: Revisione grafica
3
Torna a Indice

## Slide 25: Revisione grafica
3
Torna a Indice

## Slide 26: FINE PRESENTAZIONE
A cura di:
Giulio Ballabio 5A Inf.
Anno Scolastico 2015/16